IHK Projektdokumentation
Fachinformatiker Anwendungsentwicklung

U18-Wahlplattform

Kai Lorenz
FIAN 6
Prüflingsnummer 90481

16. Mai 2013

Ausbildungsbetrieb
plus B (Baghdadli & Becker GbR)
Potsdamer Straße 114
10785 Berlin
1. Projektdefinition
1.1 Projektumfeld
Der Ausbildungsbetrieb plus B (Baghdadli-Becker GbR) ist als Webagentur für kleine und mittelständische Unternehmen, sowie für öffentliche Einrichtungen tätig. plus B wurde 2004 von den Diplom-Informatikern Robert Becker und Sascha Baghdadli gegründet. Aktuell beschäftigt plus B fünf Mitarbeiter.
Das Geschäftsfeld von plus B liegt in OpenSource Content Management Systemen, insbesondere in deren Einrichtung, Implementierung und Weiterentwicklung. Der Fokus wurde dabei in den letzten Jahren auf das System TYPO3 gelegt.
Der Kunde ist das Deutsche Kinderhilfswerk e.V. und im speziellen das vom Kunden gegründete Projekt U18. U18 ist eine Wahl-Plattform für Kinder und Jugendliche. Neun Tage vor "echten" Wahlen dürfen alle Jugendlichen unter 18 Jahren aller Nationalitäten, unter leicht veränderten Bedingungen, ihre Stimme abgeben. Hierzu können sich Kinder- und Jugendorganisationen als Wahllokal zu einer Wahl anmelden. Die Wahlen werden Vorort durchgeführt und die Wahlergebnisse werden von der jeweiligen Organisation in das System übertragen, wo sie schließlich ausgewertet und veröffentlicht werden.
Ziel des Projekts U18 ist es Kindern und Jugendlichen einen Zugang zum Thema Politik zu verschaffen und gleichzeitig die Politik für die Interessen der unter 18-jährigen zu sensibilisieren.

1.2 Kurzform der Aufgabenstellung
Ziel ist es, die U18-Plattform zukunftssicher und skalierbar zu erweitern, sodass die Initialisierung und Freischaltung neuer Wahlen ohne Programmieraufwand innerhalb eines Administrationsbereichs geschieht, wodurch eine effiziente und nachhaltige Nutzung des Systems ermöglicht wird (Skalierbarkeit).
Als weitere Neuerung ist die Umsetzung eines Servicemoduls geplant. Dieses soll bestimmten Benutzern ermöglichen, angemeldete Wahllokale zu administrieren (Administrierbarkeit). Zum Beispiel sollen Passwörter neu gesetzt oder Stammdaten angepasst werden können.
1.3 Ist-Analyse
Aktuell gibt es zwei verschiedene Systeme. Zum Einen gibt es ein TYPO3-System als einfache Webseite, in der das U18 Projekt inhaltlich präsentiert wird. Zum anderen gibt es eine Web-Applikation, welches mit dem PHP-Framework „Cake“ implementiert wurde. Hier werden alle Daten zu den Wahllokalen und Wahlen eingegeben.
Momentan können im Verwaltungsbereich keine Wahlen und dazugehörige Parteien in das System eingepflegt werden, so dass diese Aufgabe von einem Programmierer durchgeführt werden muss.
Nachdem eine Wahl eingestellt worden ist, können sich die Wahllokale zu einer Wahl anmelden. Diese werden geprüft und nach der Wahl zur Ergebniseingabe freigeschaltet. Nachdem die Wahllokale ihre Ergebnisse eingetragen haben, gilt die Wahl als abgeschlossen und es wird eine statistische Auswertung generiert.
Parallel zur Wahl können Wahllokale Veranstaltungen eintragen, die im Rahmen der U18-Wahl das Thema Wahlen für Minderjährige inhaltlich aufbereiten.
Durch die Trennung in zwei verschiedene Systeme, ist es nicht möglich, die Ergebnisse der Wahlen in die eigentliche Webseite einzubinden. Außerdem erlaubt das genutzte Datenbankschema nicht, eine Statistik im Bezug auf eine vergangene Wahl zu erstellen. Darüber hinaus ist die Änderung von Passwörtern der Wahllokale ausschließlich datenbankseitig möglich, jedoch nicht im Administrationsbereich.

## 1.4 Soll-Konzept
Die zukünftige U18 Wahlplattform soll als TYPO3 Erweiterung Umgesetzt werden, so dass die Wahl und die dazugehörigen Daten, wie zum Beispiel das Wahlergebnis, direkt auf der Webseite ausgegeben werden können. Redakteure müssen die Möglichkeit haben neue Wahlen anzulegen ohne das hierfür Programmieraufwand nötig ist (Skalierbarkeit). Des Weiteren muss es möglich sein bestimmten Benutzergruppen zu erlauben, die Passwörter und Stammdaten der Wahllokale abzuändern (Administrierbarkeit). Durch das neue Datenbankmodell soll es auch möglich sein, statistische Auswertungen aktueller Wahlen in Bezug auf vergangene Wahlen zu generieren. Alle Funktionalitäten die das Momentane System bietet, sollen in das neue System übertragen werden.
2. Projektplanung
2.1 Projektstrukturplan
  1. Aufgabenerfassung
    1. Erfassung, Ausformulierung und Protokollierung der Anforderungen
    2. Kostenanalyse
  2. Planung und Entwurf
    1. Planung des Datenbankschemas
    2. Planung der Programmstruktur
  3. Realisierung
    1. Vorbereiten des Webservers
    2. Installation des CMS (TYPO3)
    3. Installation notwendiger Erweiterungen zur Bereitstellung der Grundstruktur
    4. Entwicklung einer individuellen Erweiterung zur Umsetzung der spezifischen Anforderungen des Projekts
    5. Einrichtung der Benutzergruppen und -berechtigungen
  4. Qualitätsmanagement
    1. Erstellung und Ausführung von Testszenarien
  5. Dokumentation
    1. Interne Dokumentation
    2. Quellcode-Dokumentation
    3. IHK-Konforme Projektdokumentation
  6. Abschließende Aufgaben
    1. Abgabe des Projekts an den Auftraggeber
    2. Fehleridentifikation und -bereinigung
    3. Schulung der Mitarbeiter

2.2 Projektphasen mit Zeitplanung
Hauptaufgabe	Teilaufgabe	geschätzte Zeit (in Stunden)
Aufgabenerfassung	Erfassung, Ausformulierung und Protokollierung der Anforderungen	5
	Kostenanalyse	2
Planung und Entwurf	Planung des Datenbankschemas	10
	Planung der Programmstruktur	8
Realisierung	Vorbereitung des Webservers	0,5
	Installation des CMS (TYPO3)	0,5
	Installation notwendiger Erweiterungen zur Bereitstellung der Grundstruktur	0,5
	Entwicklung einer individuellen Erweiterung zur Umsetzung der spezifischen / Anforderungen des Projekts	23
	Einrichtung der Benutzergruppen und -berechtigungen	2
Qualitätsmanagement	Erstellung und Ausführung von Testszenarien	2
Dokumentation	Interne Dokumentation	2
	Quellcode-Dokumentation	1
	IHK-konforme Projektdokumentation	7
Abschließende Aufgaben	Abgabe des Projekts an den Auftraggeber	0,5
	Fehleridentifikation und -bereinigung	3
	Schulung der Mitarbeiter	2

2.3 Kostenplanung
Hauptaufgabe	Teilaufgabe	Anzahl / Stunden	Stunden-satz in €	Summe in €
Aufgabenerfassung	Erfassung, Ausformulierung und Protokollierung der Anforderungen	5	60	300
	Kostenanalyse	2	60	120
Planung und Entwurf	Planung des Datenbankschemas	10	60	600
	Planung der Programmstruktur	8	60	480
Realisierung	Vorbereitung des Webservers	0,5	60	30
	Installation des CMS (TYPO3)	0,5	60	30
	Installation notwendiger Erweiterungen zur Bereitstellung der Grundstruktur	0,5	60	30
	Entwicklung einer individuellen Erweiterung zur Umsetzung der spezifischen / Anforderungen des Projekts	23	60	1380
	Einrichtung der Benutzergruppen und -berechtigungen	2	60	120
Qualitätsmanagement	Erstellung und Ausführung von Testszenarien	2	60	120
Dokumentation	Interne Dokumentation	2	60	120
	Quellcode-Dokumentation	1	60	60
	IHK-konforme Projektdokumentation	7	60	420
Abschließende Aufgaben	Abgabe des Projekts an den Auftraggeber	0,5	60	30
	Fehleridentifikation und -bereinigung	3	60	180
	Schulung der Mitarbeiter	2	60	120
Gesamt		69	60	4140

3. Projektdurchführung
3.1 Aufgabenerfassung
Zeitaufwand: 7h

Für die Aufgabenerfassung diente das Lastenheft als Vorlage. Alle relevanten Aufgaben konnten daraus abgeleitet werden.

3.2 Planung und Entwurf
Zeitaufwand: 18h

Aufgrund des Lastenheftes wurden in mehreren Meetings das Datenbanklayout und eine grobe Programmstruktur entworfen.
Des weiteren sollte evaluiert werden welches Erweiterungsframework für die Umsetzung der spezifischen Erweiterung genutzt wird.
Zur Auswahl stehen bei TYPO3 „piBase“ und „extBase“. Im Folgenden werden verschiedene Eigenschaften beider Frameworks vorgestellt:

	piBase	extBase
Erweiterbarkeit	Ausreichend	Sehr Gut
Performance	Gut	Gut
Übersichtlichkeit	Mangelhaft	Sehr Gut
Programmierarchitektur	Benutzerdefiniert	Modell-View-Controller (MVC)
Zeitaufwand für Umsetzung	Hoch	Niedrig
Wartbarkeit	Ungenügend	Gut
Testbarkeit	Mangelhaft	Sehr Gut
Wiederverwendbarkeit	Ausreichend	Sehr Gut
Zukunftssicher	Nein	Ja

Aufgrund der immensen Vorteile fiel die Entscheidung auf „extBase“.

3.3 Realisierung
Zeitaufwand: 26,5h

Erste Aufgabe war es den neuen Webserver des Kunden einzurichten. Dazu wurde eine neue Domain bestellt und diese auf den Webserver geleitet. Nachdem dies geschehen war, wurde das TYPO3-System installiert und die alte Website importiert.
Anschließend wurden die notwendigen Erweiterungen Installiert, die für die spezifische Erweiterung unerlässlich waren.
Daraufhin konnte die spezifische Erweiterung programmiert werden.
Als Erstes wurden dabei die Wahlen implementiert. Da diese vom Administrator im TYPO3-Backend erstellt werden, wurde im Frontend eine reine Listenausgabe programmiert.
Danach wurde die vorher installierte Erweiterung „sr_feuser_register“ so angepasst, dass sich Benutzer direkt für eine Wahl anmelden können und als Wahllokal abgespeichert werden.
Anschließend wurde die Wahllokalliste programmiert, die über die Liste der Wahlen erreichbar ist. Über diese Liste können die dazu berechtigten Benutzergruppen Wahllokale prüfen und gegebenenfalls Anpassungen durchführen.
Als Nächstes wurde die Zuweisung der Parteien zur Wahl programmiert. Diese ist auch über die Liste der Wahlen erreichbar und gibt den dazu berechtigten Benutzergruppen die Möglichkeit, die zur Wahl stehenden Parteien mit dieser zu verknüpfen und einen neuen Namen zuzuweisen (ggf. auch per Bundesland).
Danach wurde die Möglichkeit programmiert, Wahlkreise anzulegen und sie mit Wahllokalen zu verknüpfen. Das Anlegen geschieht auch in der Liste der Wahlen und wird pro Wahl vorgenommen. Um die Verknüpfung mit einem Wahlkreis zu ermöglichen, musste die Wahllokalbearbeitung angepasst werden.

Abschließend wurden die für das Projekt relevanten Benutzergruppen im TYPO3 eingerichtet.

3.4 Qualitätsmanagement
Zeitaufwand: 2h

Es wurden manuelle Tests zu den in der folgenden Tabelle stehenden Szenarien durchgeführt:
Testszenario	Ergebnis
Anlegen einer Partei	Erfolgreich
Bearbeiten einer Partei	Erfolgreich
Löschen einer Partei	Erfolgreich
Anlegen einer Wahl	Erfolgreich
Bearbeiten einer Wahl	Erfolgreich
Löschen einer Wahl	Erfolgreich
Zuweisung einer Partei zur Wahl	Erfolgreich
Erstellen eines Wahlkreises zur Wahl	Erfolgreich
Bearbeiten eines Wahlkreises	Erfolgreich
Registrieren eines Wahllokals	Erfolgreich
Bearbeiten eines Wahllokals	Erfolgreich
Löschen eines Wahllokals	Erfolgreich

3.5 Abschließende Aufgaben
Zeitaufwand: 5,5h

Zu den Abschließenden Aufgaben gehörte es, die programmierte Erweiterung und das TYPO3-System aufzuräumen und die Testdaten zu löschen.
4. Projektbewertung
4.1 Fazit
Die nötigen Anforderungen wurden zum Teil erfüllt, so dass es nun möglich ist Wahlen und Parteien ohne Programmieraufwand anzulegen. Wahllokale können sich für Wahlen registrieren, können von bestimmten Benutzergruppen geprüft werden und gegebenenfalls abgeändert werden.
Allerdings ist der Gesamtumfang des Projekts den zeitlichen Vorgaben leider nicht gerecht geworden. Daher mussten einige Funktionalitäten auf ein Folgeprojekt verschoben werden.

4.2 Soll-Ist Vergleich
In den im Antrag veranschlagten 69 Stunden konnten nicht alle Relevanten Teile realisiert werden. Die Wahlergebniseingabe und die Statistische Ausgabe der Wahlergebnisse müssen außerhalb dieser Zeit bearbeitet werden.
Nach Abschätzung des Umfanges muss für die Wahlergebniseingabe eine Zusätzliche Zeit von 8 Stunden veranschlagt werden, die Statistische Auswertung erfordert ebenfalls einen zusätzlichen Zeitaufwand von 8 Stunden.

4.3 Ausblick
Die Grundstruktur des im Projekt beantragten Funktionsumfanges wurde erfolgreich realisiert. Im Hinblick auf die noch zu realisierenden Bestandteile (siehe 4.2) wird das Projekt im vollen Funktionsumfang mit einem Verzug von 2 Manntagen fertig.

4.4 Mögliche Verbesserungen
Als mögliche Verbesserung könnte ein CSV-Export der Wahlergebnisse implementiert werden. Dieser würde eine Offline-Ansicht der Daten ermöglichen.
Des weiteren wäre es vorteilhaft, dass Wahlen und Parteien vom Administrator im Frontend angelegt werden können. Dies würde den Gesamtprozess übersichtlicher und effizienter gestalten.

Glossar
TYPO3
Datenbankbasiertes Open Source Content Managemant System. Oft benutzt um	Redakteuren eine Möglichkeit zu geben Inhalte im Web einfach und effizient zu	Erstellen und Bearbeiten.

TYPO3 Erweiterung „sr_feuser_register“
Diese Erweiterung ermöglicht Benutzern sich im TYPO3-System zu Registrieren. Es	bringt einige Funktionalitäten mit sich, wie zum Beispiel das Double Opt-in	verfahren.

Cake
Ein PHP-Framework das voll auf der „Model-View-Controller“-Architektur aufbaut und	Entwicklern erleichtert nach dieser Architektur zu Arbeiten.