IHK Projektdokumentation
Fachinformatiker Anwendungsentwicklung

U18-Wahlplattform

Kai Lorenz
FIAN 6
Prüflingsnummer 90481

16. Mai 2013

Ausbildungsbetrieb
plus B (Baghdadli & Becker GbR)
Potsdamer Straße 114
10785 Berlin

# 1. Projektdefinition
## 1.1 Projektumfeld
Der Ausbildungsbetrieb plus B (Baghdadli-Becker GbR) ist als Webagentur für kleine und mittelständische Unternehmen, sowie für öffentliche Einrichtungen tätig. plus B wurde 2004 von den Diplom-Informatikern Robert Becker und Sascha Baghdadli gegründet. Aktuell beschäftigt plus B fünf Mitarbeiter.
Das Geschäftsfeld von plus B liegt in OpenSource Content Management Systemen, insbesondere in deren Einrichtung, Implementierung und Weiterentwicklung. Der Fokus wurde dabei in den letzten Jahren auf das System TYPO3 gelegt.
Der Kunde ist das Deutsche Kinderhilfswerk e.V. und im speziellen das vom Kunden gegründete Projekt U18. U18 ist eine Wahl-Plattform für Kinder und Jugendliche. Neun Tage vor "echten" Wahlen dürfen alle Jungendlichen unter 18 Jahren aller Nationalitäten, unter leicht veränderten Bedingungen, ihre Stimme abgeben. Die Ergebnisse aus diesen Wahlen werden ausgewertet und veröffentlicht. U18 kann sowohl im Rahmen von Landeswahlen als auch von Bundestagswahlen durchgeführt werden.
Ziel des Projekts U18 ist es Kindern und Jungendlichen einen Zugang zum Thema Politik zu verschaffen und gleichzeitig die Politik für die Interessen der unter 18-jährigen zu sensibilisieren.

## 1.2 Kurzform der Aufgabenstellung
Ziel der Weiterentwicklung ist es, die U18-Plattform zukunftssicher und skalierbar zu entwickeln. Die U18-Wahlen werden vor Ort in Jugendeinrichtungen und Schulen durchgeführt und zählen ausschließlich die Zweitstimmen, die von den Kindern und Jugendlichen gewählt werden.
Die Neu- bzw. Weiterentwicklung dient dem Ziel, dass die Initialisierung und Freischaltung neuer Wahlen ohne Programmieraufwand möglich ist und dadurch eine nachhaltige Nutzung des Systems ermöglicht.

Als weitere Neuerung ist die Umsetzung eines Servicemoduls geplant, die am Wahltag den Telefonsupport-Mitarbeitern zur Verfügung steht und ihnen eine schnelle Hilfestellung ermöglicht.

[@Kai: Hier fasst du dich m.E. Etwas zu kurz. Man weiß noch nicht so genau, was auf der Webseite schon alles möglich ist und hier gehst du schon 10 Schritte weiter und sagst, was verbessert werden soll (Initialisisierung und Freischaltung?). Da man aber nicht weiß, was das System so kann, ist es schwer, das richtig zuzuordnen.

Außerdem schreibst du:
„Die U18-Wahlen werden vor Ort in Jugendeinrichtungen und Schulen durchgeführt und zählen ausschließlich die Zweitstimmen, die von den Kindern und Jugendlichen gewählt werden“

Dieser Satz beschreibt den aktuellen Zustand. Der gehört IMHO in den vorherigen Teil, wo du das Projekt beschreibst. An dieser Stelle steht er aber in keinem Zusammenhang zu der Aufgabenstellung bzw. es wird nicht deutlich, was es mit den Zweitstimmen auf sich hat. Werden denn die Erststimmen nicht gezählt?

Hast du dieses Servicemodul programmiert? Ich finde, dass es nicht ganz deutlich wird, wie dieses Servicemodul eine Hilfestellung für die Telefonsupport-Mitarbeiter sein kann?

Der Einleitungsteil ist sehr wichtig. Du musst dir vorstellen, dass derjenige, der bei Siemens diese Arbeit lesen wird, absolut keine Ahnung von dem Projekt hat. Gleichzeitig hat er kaum Zeit, sich das durchzulesen. Deshalb wird er als erstes das erste Kapitel lesen. Dieses muss auf ein paar Seiten alles deutlich darstellen: Worum geht es in deinem Projekt? Und was war die Aufgabe?

## 1.3 Ist-Analyse
Das momentane U18-System wurde mit dem PHP-Framework „Cake“, außerhalb einer bereits bestehenden TYPO3 Website entwickelt, sodass es nicht möglich war die Ergebnisse der Wahlen und die Veranstaltungen der Wahllokale in die Website einzubetten (Auf die Veranstaltungen bist du bis an diese Stelle kein einziges Mal eingegangen. Der Zusammenhang wird leider nicht deutlich. Was ist eine Veranstaltung und was hat sie mit einer Wahl zu tun? Du schreibst es zwar zwei Sätze später, aber an dieser Stelle weiß der Leser noch gar nichts von Veranstaltungen).
Der Verwaltungsbereich der aktuellen Webseite ermöglicht es nicht, Wahlen und die dazugehörigen Parteien in das System einzupflegen, so dass diese Aufgabe von einem Programmierer durchgeführt werden muss. Anschließend können sich die Wahllokale zu einer Wahl anmelden. Diese werden geprüft und nach der Wahl zur Ergebniseingabe freigeschaltet. Nachdem die Wahllokale ihre Ergebnisse eingetragen haben, gilt die Wahl als abgeschlossen und es wird eine statistische Auswertung generiert.
Parallel zur Wahl können Wahllokale Veranstaltungen eintragen, die im Rahmen der U18-Wahl das Thema Wahlen für Minderjährige inhaltlich aufbereiten.
Das momentane Datenbankschema erlaubt es nicht, eine Statistik im Bezug auf eine vergangene Wahl zu erstellen.

[@Kai: Ich würde dir empfehlen, noch ein Kapitel einzufügen, in dem du etwas detaillierter beschreibst, was das U18 Wahlportal für eine Webseite ist. Unter Projektumfeld schreibst du, dass es Wahlen für Jugendliche sind, unter aufgabenstellung schreibst du, dass die Seite Neu entwickelt werden soll und unter Ist-Analyse schreibst du, dass Wahllokale Veranstaltungen einstellen können. Ich finde, dass es einen zusammenhängenden Abschnitt geben sollte, in dem genau steht, was für eine Webseite diese Wahlplattform eigentlich ist. Du kannst es unter Projektumfeld machen oder ein weiteres Kapitel einfügen, das zum Beispiel „Projektbeschreibung“ oder „U18 Wahlplattform“ heißt oder so. Ist-Analyse würde ich dann nur auf die Software beziehen (XY ist im System nicht möglich und soll verbessert werden.)
Eine andere Möglichkeit wäre es, in dem Kapitel Ist-Analyse wirklich den kompletten Prozess einmal zu beschreiben und anhand dessen die Verbesserungen aufzuzählen. Da aber die Aufgabenstellung ein wenig darauf basiert, würde ich es andersherum empfehlen]

## 1.4 Soll-Konzept
Die zukünftige U18 Wahlplattform soll als TYPO3 Erweiterung Umgesetzt werden. Die Wahllokale und Veranstaltungen, die über die Wahlplattform eingegeben werden, müssen direkt auf der Webseite ausgegeben werden können. Das System soll skalierbar sein (das ist falsch, siehe Definition Skalierbarkeit: http://de.wikipedia.org/wiki/Skalierbarkeit. Du meinst, dass es von Redakteuren einfach administriert/verwaltet werden soll), d.h. Redakteure müssen die Möglichkeit haben neue Wahlen anzulegen ohne das hierfür Programmieraufwand nötig ist. Des weiteren muss es möglich sein bestimmten Benutzergruppen zu erlauben, die Passwörter der Wahllokale abzuändern. Das Design wird komplett im Rahmen von Twitter-Bootstrap erstellt, da dies bereits eine Optimierung für mobile Geräte vorweist. Durch das neue Datenbankmodell soll es auch möglich sein, statistische Auswertungen aktueller Wahlen in Bezug auf vergangene Wahlen zu generieren.
# 2. Projektplanung
## 2.1 Projektstrukturplan
  1. Aufgabenerfassung
## Erfassung, Ausformulierung und Protokollierung der Anforderungen
## Kostenanalyse
## Planung und Entwurf
## Planung des Datenbankschemas
## Planung der Programmstruktur
## Realisierung
## Vorbereiten des Webservers
## Installation des CMS (TYPO3)
## Installation notwendiger Erweiterungen zur Bereitstellung der Grundstruktur
## Entwicklung einer individuellen Erweiterung zur Umsetzung der spezifischen Anforderungen des Projekts
## Einrichtung der Benutzergruppen und -berechtigungen
## Qualitätsmanagement
## Erstellung und Ausführung von Testszenarien
## Dokumentation
## Interne Dokumentation
## Quellcode-Dokumentation
## IHK-Konforme Projektdokumentation
## Abschließende Aufgaben
## Abgabe des Projekts an den Auftraggeber
## Fehleridentifikation und -bereinigung
## Schulung der Mitarbeiter
## 2.2 Projektphasen mit Zeitplanung
Hauptaufgabe	Teilaufgabe	geschätzte Zeit (in Stunden)
Aufgabenerfassung	Erfassung, Ausformulierung und Protokollierung der Anforderungen	5
	Kostenanalyse	2
Planung und Entwurf	Planung des Datenbankschemas	10
	Planung der Programmstruktur	8
Realisierung	Vorbereitung des Webservers	0,5
	Installation des CMS (TYPO3)	0,5
	Installation notwendiger Erweiterungen zur Bereitstellung der Grundstruktur	0,5
	Entwicklung einer individuellen Erweiterung zur Umsetzung der spezifischen / Anforderungen des Projekts	23
	Einrichtung der Benutzergruppen und -berechtigungen	2
Qualitätsmanagement	Erstellung und Ausführung von Testszenarien	2
Dokumentation	Interne Dokumentation	2
	Quellcode-Dokumentation	1
	IHK-konforme Projektdokumentation	7
Abschließende Aufgaben	Abgabe des Projekts an den Auftraggeber	0,5
	Fehleridentifikation und -bereinigung	3
	Schulung der Mitarbeiter	2

## 2.3 Kostenplanung
Hauptaufgabe	Teilaufgabe	Anzahl / Stunden	Stunden-satz in €	Summe in €
Aufgabenerfassung	Erfassung, Ausformulierung und Protokollierung der Anforderungen	5	60	300
	Kostenanalyse	2	60	120
Planung und Entwurf	Planung des Datenbankschemas	10	60	600
	Planung der Programmstruktur	8	60	480
Realisierung	Vorbereitung des Webservers	0,5	60	30
	Installation des CMS (TYPO3)	0,5	60	30
	Installation notwendiger Erweiterungen zur Bereitstellung der Grundstruktur	0,5	60	30
	Entwicklung einer individuellen Erweiterung zur Umsetzung der spezifischen / Anforderungen des Projekts	23	60	1380
	Einrichtung der Benutzergruppen und -berechtigungen	2	60	120
Qualitätsmanagement	Erstellung und Ausführung von Testszenarien	2	60	120
Dokumentation	Interne Dokumentation	2	60	120
	Quellcode-Dokumentation	1	60	60
	IHK-konforme Projektdokumentation	7	60	420
Abschließende Aufgaben	Abgabe des Projekts an den Auftraggeber	0,5	60	30
	Fehleridentifikation und -bereinigung	3	60	180
	Schulung der Mitarbeiter	2	60	120
Gesamt		69	60	4140

# 3. Projektdurchführung
## 3.1 Aufgabenerfassung
## Soll-Zeitaufwand: 7h
## Ist-Zeitaufwand: 3h
## Für die Aufgabenerfassung diente das Lastenheft als Vorlage. Alle relevanten Aufgaben konnten daraus abgeleitet werden.
## 3.2 Planung und Entwurf
## Zeitaufwand: 18h
## Aufgrund des Lastenheftes wurde in mehreren Meetings das Datenbanklayout und eine grobe Programmstruktur entworfen.
## Des weiteren sollte evaluiert werden welches Erweiterungsframework für die Umsetzung der spezifischen Erweiterung genutzt wird.
## Zur Auswahl stehen bei TYPO3 „piBase“ und „extBase“. Im folgenden werden verschiedene Eigenschaften beider Frameworks vorgestellt:
	piBase	extBase
Erweiterbarkeit	Ausreichend	Sehr Gut
Performance	Gut	Gut
Übersichtlichkeit	Mangelhaft	Sehr Gut
Programmierarchitektur	Benutzerdefiniert	Modell-View-Controller (MVC)
Zeitaufwand für Umsetzung	Hoch	Niedrig
Wartbarkeit	Ungenügend	Gut
Testbarkeit	Mangelhaft	Sehr Gut
Wiederverwendbarkeit	Ausreichend	Sehr Gut
Zukunftssicher	Nein	Ja

## Aufgrund der immensen Vorteile fiel die Entscheidung auf „extBase“.
## 3.3 Realisierung
## Zeitaufwand: 26,5h
## Erste Aufgabe war es den neuen Webserver des Kunden einzurichten. Dazu wurde eine neue Domain bestellt und diese auf den Webserver geleitet. Nachdem dies geschehen war, wurde das TYPO3-System installiert und die alte Website importiert.
## Anschließend wurden die notwendigen Erweiterungen Installiert, die für die spezifische Erweiterung unerlässlich waren.
## Daraufhin konnte die spezifische Erweiterung programmiert werden.
## Als Erstes wurden dabei die Wahlen implementiert. Da diese vom Administrator im TYPO3-Backend erstellt werden, wurde im Frontend eine reine Listenausgabe programmiert.
## Danach wurde die vorher installierte Erweiterung „sr_feuser_register“ so angepasst, dass sich Benutzer direkt für eine Wahl anmelden können und als Wahllokal abgespeichert werden (Was macht sr_fe_user_register?).
## Anschließend wurde die Wahllokalliste programmiert, die über die Liste der Wahlen erreichbar ist. Über diese Liste können die dazu berechtigten Benutzergruppen Wahllokale prüfen und gegebenenfalls Anpassungen durchführen (IMHO solltest du noch in der Einleitung schreiben, dass es verschiedene Benutzergruppen gibt).
## Als Nächstes wurde die Zuweisung der Parteien zur Wahl programmiert. Diese ist auch über die Liste der Wahlen erreichbar und gibt den dazu berechtigten Benutzergruppen die Möglichkeit, die zur Wahl stehenden Parteien mit dieser zu verknüpfen und einen neuen Namen zuzuweisen (ggf. auch per Bundesland).
## Danach wurde die Möglichkeit programmiert, Wahlkreise anzulegen und sie mit Wahllokalen zu verknüpfen. Das Anlegen geschieht auch in der Liste der Wahlen und wird pro Wahl vorgenommen. Um die Verknüpfung mit einem Wahlkreis zu ermöglichen, musste die Wahllokalbearbeitung angepasst werden.

Abschließend wurden die für das Projekt relevanten Benutzergruppen im TYPO3 eingerichtet.

## 3.4 Qualitätsmanagement
## Zeitaufwand: 2h
## Es wurden manuelle Tests zu den in der folgenden Tabelle stehenden Szenarien durchgeführt:
Testszenario	Ergebnis
Anlegen einer Partei	Erfolgreich
Anlegen einer Wahl	Erfolgreich
Zuweisung einer Partei zur Wahl	Erfolgreich
Erstellen eines Wahlkreises zur Wahl	Erfolgreich
Registrieren eines Wahllokals	Erfolgreich
Bearbeiten des Wahllokals	Erfolgreich

## 3.5 Abschließende Aufgaben
## Zeitaufwand: 5,5h
## Zu den Abschließenden Aufgaben gehörte es, die programmierte Erweiterung und das TYPO3-System aufzuräumen und die Testdaten zu löschen.
## 4. Projektbewertung
## 4.1 Fazit
## Der Umfang des Projekts ist den zeitlichen Vorgaben leider nicht gerecht geworden. Daher mussten einige Funktionalitäten auf ein Folgeprojekt verschoben werden.
## 4.2 Soll-Ist Vergleich
## In den im Antrag veranschlagten 69 Stunden konnten nicht alle Relevanten Teile realisiert werden. Die Wahlergebniseingabe und die Statistische Ausgabe der Wahlergebnisse müssen außerhalb dieser Zeit bearbeitet werden.
## Nach Abschätzung des Umfanges muss für die Wahlergebniseingabe eine Zusätzliche Zeit von 8 Stunden veranschlagt werden, die Statistische Auswertung erfordert ebenfalls einen zusätzlichen Zeitaufwand von 8 Stunden.
## 4.3 Ausblick
## Die Grundstruktur des im Projekt beantragten Funktionsumfanges wurde erfolgreich realisiert. Im Hinblick auf die noch zu realisierenden Bestandteile (siehe 4.2) wird das Projekt im vollen Funktionsumfang mit einem Verzug von 2 Manntagen fertig.
## 4.4 Mögliche Verbesserungen
## Als mögliche Verbesserung könnte ein CSV-Export der Wahlergebnisse implementiert werden. Dieser würde eine Offline-Ansicht der Daten ermöglichen.
## Des weiteren wäre es vorteilhaft, dass Wahlen und Parteien vom Administrator im Frontend angelegt werden können. Dies würde den Gesamtprozess übersichtlicher und effizienter gestalten.
# Glossar

Blablabla