IHK Projektdokumentation
Fachinformatiker Anwendungsentwicklung

U18-Wahlplatform

Kai Lorenz
FIAN 6
Prüflingsnummer 90481

16. Mai 2013

Ausbildungsbetrieb
plus B (Baghdadli & Becker GbR)
Potsdamer Straße 114
10785 Berlin

# 1. Projektdefinition
## 1.1 Projektumfeld
Der Ausbildungsbetrieb plus B (Baghdadli-Becker GbR) ist als Webagentur für kleine und mittelständische Unternehmen, sowie für öffentliche Einrichtungen tätig. plus B wurde 2004 von den Diplom-Informatikern Robert Becker und Sascha Baghdadli gegründet. Aktuell beschäftigt plus B fünf Mitarbeiter.
Das Geschäftsfeld von plus B liegt in den OpenSource Content Management Systemen, deren Einrichtung, Implementierung und Weiterentwicklung. Der Fokus wurde dabei in den letzten Jahren auf das System TYPO3 gelegt.
Der Kunde ist das Deutsches Kinderhilfswerk e.V. und im speziellen das vom Kunden gegründete Projekt U18. U18 ist die Wahl für alle Kinder und Jugendlichen. Neun Tage vor "echten" Wahlen dürfen alle unter 18 ihre Stimme abgeben, unter nur leicht veränderten Bedingungen. Die Ergebnisse werden ausgewertet und veröffentlicht. U18 kann sowohl im Rahmen von Landeswahlen als auch von Bundestagswahlen durchgeführt werden. Teilnehmen können alle Kinder unter Jugendliche unter 18 Jahren aller Nationalitäten.

## 1.2 Kurzform der Aufgabenstellung
Ziel der Weiterentwicklung ist es, die U18-Plattform zukunftssicher und skalierbar zu entwickeln. Die U18-Wahlen werden vor Ort in Jugendeinrichtungen und Schulen durchgeführt und zählen ausschließlich die Zweitstimmen, die von den Kindern und Jugendlichen gewählt werden.
Die Neu- bzw. Weiterentwicklung dient dem Ziel, dass die Initialisierung und Freischaltung neuer Wahlen ohne Programmieraufwand möglich ist und dadurch eine nachhaltige Nutzung des Systems ermöglicht.
Als weitere Neuerung ist die Umsetzung eines Servicemoduls geplant, die am Wahltag den Telefonsupport-Mitarbeitern zur Verfügung steht und eine schnelle Hilfestellung ermöglicht.

## 1.3 Ist-Analyse
Das momentane U18-System wurde mit dem PHP-Framework „Cake“, außerhalb der bestehenden TYPO3 Website entwickelt, sodass es nicht möglich war die Ergebnisse der Wahlen und die Veranstaltungen der Wahllokale in die Website einzubetten.
Wahlen (und die dazugehörigen Parteien) müssen vom Entwickler eingerichtet werden, da dazu Programmieraufwand entsteht. Anschließend können sich die Wahllokale Anmelden. Diese werden geprüft und nach der Wahl zur Ergebniseingabe freigeschaltet. Nachdem die Wahllokale ihre Ergebnisse eingetragen haben, wird eine statistische Auswertung generiert und die Wahl somit abgeschlossen.
Parallel zur Wahl können Wahllokale Veranstaltungen eintragen, die im Rahmen der U18-Wahl das Thema Wahlen für Minderjährige inhaltlich aufbereiten.
Das momentane Datenbankschema erlaubt es nicht, eine Statistik im Bezug auf eine vergangene Wahl zu erstellen.

## 1.4 Soll-Konzept
Die zukünftige U18 Wahlplattform soll als TYPO3 Erweiterung Umgesetzt werden. Die Wahllokale und Veranstaltungen, die über die Wahlplattform eingegeben werden, müssen direkt auf der Webseite ausgegeben werden können. Das System soll skalierbar sein, d.h. Redakteure müssen die Möglichkeit haben neue Wahlen anzulegen ohne das hierfür Programmieraufwand nötig ist. Des weiteren muss es möglich sein bestimmten Gruppen zu erlauben, die Passwörter der Wahllokale abzuändern. Das Design wird komplett im Rahmen von Twitter-Bootstrap erstellt, da dies bereits eine Optimierung für mobile Geräte vorweist. Durch das neue Datenbankmodell soll es auch möglich sein, statistische Auswertungen aktueller Wahlen in Bezug auf vergangene Wahlen zu generieren.

# 2. Projektplanung
## 2.1 Projektstrukturplan
  1. Aufgabenerfassung
## Erfassung, Ausformulierung und Protokollierung der Anforderungen
## Kostenanalyse
## Planung und Entwurf
## Planung des Datenbankschemas
## Planung der Programmstruktur
## Realisierung
## Vorbereiten des Webservers
## Installation des CMS (TYPO3)
## Installation notwendiger Erweiterungen zur Bereitstellung der Grundstruktur
## Entwicklung einer individuellen Erweiterung zur Umsetzung der spezifischen Anforderungen des Projekts
## Einrichtung der Benutzergruppen und -berechtigungen
## Qualitätsmanagement
## Erstellung und Ausführung von Testszenarien
## Dokumentation
## Interne Dokumentation
## Quellcode-Dokumentation
## IHK-Konforme Projektdokumentation
## Abschließende Aufgaben
## Abgabe des Projekts an den Auftraggeber
## Fehleridentifikation und -bereinigung
## Schulung der Mitarbeiter
## 2.2 Projektphasen mit Zeitplanung
Hauptaufgabe	Teilaufgabe	geschätzte Zeit (in Stunden)
Aufgabenerfassung	Erfassung, Ausformulierung und Protokollierung der Anforderungen	5
	Kostenanalyse	2
Planung und Entwurf	Planung des Datenbankschemas	10
	Planung der Programmstruktur	8
Realisierung	Vorbereitung des Webservers	0,5
	Installation des CMS (TYPO3)	0,5
	Installation notwendiger Erweiterungen zur Bereitstellung der Grundstruktur	0,5
	Entwicklung einer individuellen Erweiterung zur Umsetzung der spezifischen / Anforderungen des Projekts	23
	Einrichtung der Benutzergruppen und -berechtigungen	2
Qualitätsmanagement	Erstellung und Ausführung von Testszenarien	2
Dokumentation	Interne Dokumentation	2
	Quellcode-Dokumentation	1
	IHK-konforme Projektdokumentation	7
Abschließende Aufgaben	Abgabe des Projekts an den Auftraggeber	0,5
	Fehleridentifikation und -bereinigung	3
	Schulung der Mitarbeiter	2

## 2.3 Kostenplanung
Hauptaufgabe	Teilaufgabe	Anzahl / Stunden	Stunden-satz in €	Summe in €
Aufgabenerfassung	Erfassung, Ausformulierung und Protokollierung der Anforderungen	5	60	300
	Kostenanalyse	2	60	120
Planung und Entwurf	Planung des Datenbankschemas	10	60	600
	Planung der Programmstruktur	8	60	480
Realisierung	Vorbereitung des Webservers	0,5	60	30
	Installation des CMS (TYPO3)	0,5	60	30
	Installation notwendiger Erweiterungen zur Bereitstellung der Grundstruktur	0,5	60	30
	Entwicklung einer individuellen Erweiterung zur Umsetzung der spezifischen / Anforderungen des Projekts	23	60	1380
	Einrichtung der Benutzergruppen und -berechtigungen	2	60	120
Qualitätsmanagement	Erstellung und Ausführung von Testszenarien	2	60	120
Dokumentation	Interne Dokumentation	2	60	120
	Quellcode-Dokumentation	1	60	60
	IHK-konforme Projektdokumentation	7	60	420
Abschließende Aufgaben	Abgabe des Projekts an den Auftraggeber	0,5	60	30
	Fehleridentifikation und -bereinigung	3	60	180
	Schulung der Mitarbeiter	2	60	120
Gesamt		69	60	4140

# 3. Projektdurchführung
## 3.1 Aufgabenerfassung
## Soll-Zeitaufwand: 7h
## Ist-Zeitaufwand: 3h
## Für die Aufgabenerfassung diente das Lastenheft als Vorlage. Alle relevanten Aufgaben konnten daraus abgeleitet werden.
## 3.2 Planung und Entwurf
## Zeitaufwand: 18h
## Aufgrund des Lastenheftes wurde in mehreren Meetings das Datenbanklayout und eine grobe Programmstruktur entworfen.
## Des weiteren sollte evaluiert werden welches Erweiterungsframework für die Umsetzung der spezifischen Erweiterung genutzt wird.
## Zur Auswahl stehen da bei TYPO3 „piBase“ und „extBase“
	piBase	extBase
Erweiterbarkeit	Ausreichend	Sehr Gut
Performance	Gut	Gut
Übersichtlichkeit	Mangelhaft	Sehr Gut
Programmierschema	Benutzerdefiniert	MVC
Zeitaufwand für Umsetzung	Hoch	Niedrig
Wartbarkeit	Ungenügend	Gut
Testbarkeit	Mangelhaft	Sehr Gut
Wiederverwendbarkeit	Ausreichend	Sehr Gut
Zukunftssicher	Nein	Ja

## Aufgrund der immensen Vorteile von „extBase“, haben wir uns dafür entschieden.
## 3.3 Realisierung
## Zeitaufwand: 26,5h
## Erste Aufgabe war es den neuen Webserver des Kunden einzurichten. Dazu wurde eine neue Domain bestellt und diese auf den Webserver geleitet. Nachdem dies geschehen war, wurde das TYPO3-System installiert und die alte Website importiert.
## Anschließend wurden die notwendigen Erweiterungen Installiert, die für die spezifische Erweiterung unerlässlich waren.
## Als dies geschehen war, konnte die spezifische Erweiterung Programmiert werden.
## Als Erstes wurden dabei die Wahlen an sich implementiert. Da diese vom Administrator im TYPO3-Backend erstellt werden, wurde im Frontend eine reine Listenausgabe Programmiert.
## Danach wurde die vorher installierte Erweiterung „sr_feuser_register“ so angepasst, dass sich Benutzer direkt für eine Wahl anmelden können und als Wahllokal abgespeichert werden.
## Anschließend wurde die Wahllokalliste programmiert, die über die Liste der Wahlen erreichbar ist. Über diese Liste können die dazu berechtigten Benutzergruppen Wahllokale prüfen und gegebenenfalls Anpassungen durchführen.
## Als Nächstes wurde die Zuweisung der Parteien zur Wahl Programmiert. Diese ist auch über die Liste der Wahlen erreichbar und gibt den dazu berechtigten Benutzergruppen die Möglichkeit, die zur Wahl stehenden Parteien mit dieser zu verknüpfen und einen neuen Namen zuzuweisen (ggf. auch per Bundesland).
## Danach wurde die Möglichkeit Programmiert, Wahlkreise anzulegen und sie mit Wahllokalen zu verknüpfen. Das Anlegen geschieht auch in der Liste der Wahlen und wird pro Wahl vorgenommen. Um die Verknüpfung mit einem Wahlkreis zu ermöglichen, musste die Wahllokalbearbeitung angepasst werden.

Abschließend wurden die für das Projekt relevanten Benutzergruppen im TYPO3 eingerichtet.

## 3.4 Qualitätsmanagement
## Zeitaufwand: 2h
## Es wurden manuelle Tests zu den in der folgenden Tabelle stehenden Szenarien durchgeführt.
Testszenario	Ergebnis
Anlegen einer Partei	Erfolgreich
Anlegen einer Wahl	Erfolgreich
Zuweisung einer Partei zur Wahl	Erfolgreich
Erstellen eines Wahlkreises zur Wahl	Erfolgreich
Registrieren eines Wahllokals	Erfolgreich
Bearbeiten des Wahllokals	Erfolgreich

## 3.5 Abschließende Aufgaben
## Zeitaufwand: 5,5h
## Zu den Abschließenden Aufgaben gehörte es die programmierte Erweiterung und das TYPO3-System aufzuräumen und die Testdaten zu löschen.
## 4. Projektbewertung
## 4.1 Fazit
## Der Umfang des Projekts ist den zeitlichen Vorgaben leider nicht gerecht geworden. Daher mussten einige Features auf ein Folgeprojekt verschoben werden.
## 4.2 Soll-Ist Vergleich
## In den im Antrag veranschlagten 69 Stunden konnten nicht alle Relevanten Teile realisiert werden. Die Wahlergebniseingabe und die Statistische Ausgabe der Wahlergebnisse müssen außerhalb dieser Zeit bearbeitet werden.
## Für die Wahlergebniseingabe
## Nach Abschätzung des Umfanges muss für die Wahlergebniseingabe eine Zusätzliche Zeit von 8 Stunden veranschlagt werden, die Statistische Auswertung erfordert ebenfalls einen zusätzlichen Zeitaufwand von 8 Stunden.
## 4.3 Ausblick
## Die Grundstruktur des im Projekt beantragten Funktionsumfanges wurde erfolgreich realisiert. Im Hinblick auf die noch zu realisierenden Bestandteile (siehe 4.2) wird das Projekt im vollen Funktionsumfang mit einem Verzug 2 Manntagen fertig.
## 4.4 Mögliche Verbesserungen
## Als mögliche Verbesserung könnte ein CSV-Export der Wahlergebnisse implementiert werden. Dieser würde eine Offline-Ansicht der Daten ermöglichen.
## Des weiteren wäre es vorteilhaft, dass Wahlen und Parteien vom Admin im Frontend angelegt werden könnten. Dies würde den Gesamtprozess übersichtlicher und effizienter gestalten.
# Glossar

Blablabla